BÀI LÀM: CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1. Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sprint | Minh bạch, Thanh tra, Thích nghi | Sprint không cố định khiến người dùng khó biết khi nào có bản mới và đội khó duy trì nhịp làm việc ổn định. |
| QT2 | Sai | Increment, Sprint Review | Minh bạch | Người dùng có thể hiểu nhầm tính năng chưa kiểm thử là sản phẩm hoàn chỉnh, dẫn đến mất niềm tin. |
| QT3 | Đúng | — | — | Đúng vì Product Owner cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi để điều chỉnh các công việc tiếp theo. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ lỡ cơ hội cải tiến quy trình, khiến lỗi cũ tiếp tục lặp lại. |

Phần 2. Sửa lỗi

- QT1: Đội RikkeiGo duy trì Sprint có độ dài cố định, tối đa một tháng, để tạo nhịp phát triển đều đặn và giúp người dùng biết trước thời điểm có bản cập nhật.

- QT2: Cuối Sprint, đội chỉ trình diễn Increment đáp ứng Definition of Done (Định nghĩa Hoàn thành), đã được kiểm thử và đạt chất lượng thống nhất.

- QT3: Sau Sprint Review, Product Owner Đức cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi của người dùng và những thay đổi trong nhu cầu sản phẩm.

- QT4: Đội RikkeiGo tổ chức Sprint Retrospective vào cuối mỗi Sprint để đánh giá cách làm việc và thống nhất những cải tiến cho Sprint tiếp theo.